## Slide 1
PROJECT 20240278 · QA ONBOARDING PACK
Marketing Campaign Management Platform
คู่มือเริ่มต้นสำหรับทีม QA — เข้าใจระบบ รู้จัก Test Cases และเริ่มทดสอบได้ทันที
Owner: ฝ่ายการตลาด — บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
อ้างอิง: BRD v0.1 · WBS v1.0 · GrowthAi Slides | Test Design 180 Test Cases (155 BRD + 25 GrowthAi)

## Slide 2
01
START HERE
1
QA จะได้อะไรจาก deck นี้
อ่านจบแล้วคุณจะ (1) เข้าใจว่าระบบทำอะไร (2) รู้ว่ามี Test Case อะไรบ้าง เก็บไว้ที่ไหน นำเข้าเครื่องมือยังไง (3) รู้จุดที่ต้องทดสอบหนัก + Business Rule (4) รู้ว่าต้องเตรียม Test Data อะไร (5) รู้คำถามที่ต้อง clarify ก่อนลงมือ
A
รู้จักระบบ
Overview · Architecture · 3 Process
B
รู้จัก Test Asset
180 TC · RTM · ไฟล์ import Jira/TestRail/Xray
C
รู้จุดเสี่ยง
Test Focus · Boundary · Business Rules · PDPA
D
ลงมือ + ส่งมอบ
Test Data · QA1/QA2 · Entry/Exit · Defect flow
เอกสารคู่มือฉบับเต็มอยู่ในโปรเจกต์: MCMP_Test_Design.md · MCMP_BRD_vs_WBS_Crosscheck.md · MCMP_GrowthAi_Gap_and_TestCases.md · MCMP_QA_Task_Assignment.md

## Slide 3
02
THE SYSTEM
2
MCMP ทำอะไร — ใน 1 นาที
แพลตฟอร์มกลางของฝ่ายการตลาด: รวมข้อมูลลูกค้าหลายระบบ → สร้างกลุ่มเป้าหมาย → ยิงแคมเปญหลายช่องทาง → เชื่อมโฆษณาออนไลน์ → บริหาร Lead จนถึงมือตัวแทน (LC)
①
รวมข้อมูล
Single View
②
Segment
RFM / CLV / Health
③
Campaign
SMS/Email/LINE/App
④
Ads Sync
FB / Google
⑤
Lead → LC
SLA 24 ชม.
3 กระบวนการที่ QA ต้องครอบคลุม: 01 Data Ingestion · 02 Campaign Setting & Send · 03 Lead Management
Segmentation model ที่ต้องรู้: RFM Group (11) · CLV Group (6) · Customer Segment (6) · Age Group · Health

## Slide 4
03
ARCHITECTURE
3
จุดเชื่อมต่อที่ต้องทดสอบ (Seams)
[ ต้นทาง ] [ Data Platform ] [ MCMP ] [ ปลายทาง ]
CIS/OLI ─┐ ┌─ ลูกค้า (SMS/Email/
AS400 │ DW → S3 → AWS Glue/Athena 01 Ingestion │ LINE/Ocean Club)
LineOA ├ Upd/Ins ─► (lakecurated) ──► 02 Campaign ───────────────────┤─ FB / Google Ads (ESB)
GA4 │ → QuickSight (RFM/Dashboard) 03 Lead │─ LC Connect (ตัวแทน)
OSSS·NBS │ └─ Digital Sale
Web·HR ──┘ Vendor: GrowthAi · Infobip
Integration ที่ต้องเตรียม stub/บัญชีทดสอบ: FB/Google Ads API · Infobip (SMS+Shortlink) · OSSS · UW · NBS · QuickSight/S3 · GrowthAi
Single Source of Truth: เจอข้อมูลซ้ำหลายแหล่ง → ระบบต้องยึด เบอร์/อีเมลจาก CIS เสมอ (verify ทุกจุด dedup)

## Slide 5
04
TEST MAP · PROCESS 01
4
Data Ingestion — ทดสอบอะไร
Scenario | โฟกัสการทดสอบ | TC | Pri
TS-01 ดึงข้อมูล + แจ้งผล | Update-Insert ไม่ซ้ำ · จับ error · Automail 08:00 / ไม่พบไฟล์ 09:00 | TC-01-01..09 | P1
TS-02 Upload + Validate ไฟล์ | csv ≤5MB (boundary 5.00/5.01) · column ผิด · ซ้ำ · ว่าง · ไทย UTF-8 | TC-02-01..09 | P1
TS-03 Maker/Checker นำเข้า | Approve→เข้า CIS · Reject+เหตุผล · Maker อนุมัติงานตัวเองไม่ได้ | TC-03-01..05 | P1
จุดพลาดบ่อย: boundary ขนาดไฟล์ (=5MB ยอมรับ / >5MB ปฏิเสธ) และ encoding ภาษาไทยต้องไม่เพี้ยน

## Slide 6
05
TEST MAP · PROCESS 02
5
Campaign Setting & Send — ทดสอบอะไร
Scenario | โฟกัสการทดสอบ | TC | Pri
TS-04 Segment | Filter AND/OR · RFM · Clone · Exclude Consent=No · Exclude Do-not-contact | TC-04-01..17 | P1
TS-05 Ads Sync | Sync audience → FB / Google (Customer Match) | TC-05-01..03 | P2
TS-06 Campaign | Flow builder · เวลา 3 แบบ · Retarget · นับ Sent/Open/Unique Click | TC-06-01..23 | P1
TS-07 Message | แยกช่องทาง · Personalization · Shortlink Infobip · SMS credit ไทย | TC-07-01..11 | P1
TS-08 Maker/Checker ส่ง | Approve→ส่ง · Reject→ไม่ส่ง · แก้หลังอนุมัติ (lock?) | TC-08-01..05 | P1
TS-09 Send | ส่งตรงเวลา · ยึด CIS · do-not-contact ไม่ได้รับ · สรุปรายที่ fail | TC-09-01..06 | P1
TS-10 Tracking | Sent/Open/Click/Unique · Export raw · Monthly Report (วันที่1 13:00) | TC-10-01..10 | P1
GrowthAi: Campaign = Visual Flow Builder (Decision/Condition/Action) → ต้องทดสอบ combinatorial path (ดูสไลด์ถัดไป)

## Slide 7
06
TEST MAP · PROCESS 03
6
Lead Management — ทดสอบอะไร
Scenario | โฟกัสการทดสอบ | TC | Pri
TS-11 Import LC (OSSS) | boundary ≤10 ชื่อ/จังหวัด · ≤10 จังหวัด/ครั้ง · auto update | TC-11-01..07 | P1
TS-12 บันทึก Lead + Dedup | Web/FB/Contact(VPN)/CRM · dedup 1 & 2 ช่องทาง · แบบประกันเหมือน/ต่าง | TC-12-01..12 | P1
TS-13 Online vs ตัวแทน | Online→Digital Sale (Sheet+Email) / ตัวแทน→เกณฑ์ Assign | TC-13-01..04 | P2
TS-14 Auto Assign + Scoring | จังหวัด→ผลงาน→Round Robin · tie-break · Hot/Warm · no candidate | TC-14-01..14 | P1
TS-15 Manual Assign | รายการ Lead ไร้ LC · assign + audit (ใคร/เมื่อไร) | TC-15-01..05 | P2
TS-16 LC Connect UI | My Lead · Notification · Status · ปุ่มโทร · mockup | TC-16-01..06 | P2
TS-17 SLA 24 ชม. + ระงับ LC | Hot/Warm timer · boundary 07/18/19:00 · เกิน→ดึงคืน · ระงับ 5–ถาวร | TC-17-01..14 | P1
TS-18 Contact + UW + 3 ครั้ง | UW lookup 3 กรณี · กฎ 3 ครั้งปิดเคส · ติดตาม ≤7 วัน · retention 3 เดือน | TC-18-01..16 | P1
TS-19 Report | Automail Daily 09:00 · Export CSV/Excel | TC-19-01..04 | P2
TS-17 (SLA) = จุดต้องทดสอบ Boundary หนักที่สุด — เวลาเริ่มนับ Hot vs Warm ต่างกัน + ขอบ 07/18/19:00

## Slide 8
07
TEST ASSETS
7
Test Cases อยู่ที่ไหน — นำเข้ายังไง
180
Test Cases รวม
155
จาก BRD
25
จาก GrowthAi
19
Test Scenarios
ไฟล์ / ที่อยู่ | ใช้ทำอะไร
MCMP_Test_Design.md | อ่านทำความเข้าใจ TC ทั้งหมด (RTM · steps · expected · test data · open issues)
export\MCMP_Test_Artifacts.xlsx | Master 13 sheets — ใช้ track/รีวิว offline
export\TestCases_Jira.csv | Import เข้า Jira (UTF-8 BOM)
export\TestCases_TestRail.csv | Import เข้า TestRail
export\TestCases_Xray_Steps.csv | Import เข้า Xray (แยก step)
export\data.js → build-excel.js/build-csv.js | แหล่งความจริงเดียว — แก้ TC ที่นี่แล้ว regenerate ทุกไฟล์

## Slide 9
08
COVERAGE
8
RTM — Requirement → Test Cases
ทุก Test Case trace กลับไป Process Step ID ของ BRD ได้ (เช่น TC-17-02 → 03-12). ใช้ตารางนี้วางแผน sprint และเช็ค coverage
Process | Scenarios | TC (BRD) | จุดเน้น P1 | โฟกัสความเสี่ยง
01 Ingestion | TS-01..03 | ~23 | Upload validate · Maker/Checker | boundary ไฟล์ · error handling
02 Campaign | TS-04..10 | ~55 | Segment · Send · Tracking · Approval | PDPA exclude · flow builder · CIS dedup
03 Lead | TS-11..19 | ~77 | Assign · SLA · Contact result | SLA timer boundary · dedup · retention
GrowthAi (+) | Segment/Msg/Campaign/Track | +25 | Flow node · Tracking columns | combinatorial path · webhook
Priority: P1=Critical · P2=High · P3=Medium — เริ่มรัน P1 ของ Process ที่ตัวเองรับผิดชอบก่อนเสมอ

## Slide 10
09
⭐ TEST FOCUS
9
จุดต้องทดสอบหนัก (Critical / Boundary)
SLA Timer (TS-17): Hot นับจาก 'เวลานัด' · Warm นับจาก 'เวลา assign' ในช่วง 9–18 น. → ทดสอบขอบ 07:00 (เริ่ม 9:00), 18:00 (พอดี), 19:00 (เริ่ม 9:00 วันถัดไป), ครบ 24 ชม.พอดี
Dedup (TS-12/09): 1 ช่องทาง vs 2 ช่องทาง · แบบประกันเหมือน/ต่าง · ยึด CIS เป็นหลัก · Lead ซ้ำ → LC คนเดิม
PDPA/Compliance (TS-04/09): Consent=No และ Do-not-contact ต้องถูก exclude ทั้งตอนสร้าง Segment และตอนส่งจริง
Maker/Checker (TS-03/08): แยกบทบาท — Maker อนุมัติงานตัวเองไม่ได้ · Reject ต้องมีเหตุผล
File Upload (TS-02): boundary 5.00MB ยอมรับ / 5.01MB ปฏิเสธ · column ผิด · ไฟล์ว่าง · ไทย UTF-8
Counter (TS-06/10): Sent=สำเร็จเท่านั้น · Unique Click ไม่นับซ้ำ · Open แยกจาก Click
Import LC (TS-11): boundary ≤10 ชื่อ/จังหวัด และ ≤10 จังหวัด/ครั้ง (10 ยอมรับ / 11 ปฏิเสธ)

## Slide 11
10
BUSINESS RULES
10
Business Rule ที่ต้อง verify ทุก path
# | Rule | ทดสอบที่ scenario
BR-1 | ยึดเบอร์/อีเมลจาก CIS เป็นหลักเมื่อข้อมูลซ้ำ | TS-09, TS-12
BR-2 | Exclude Consent=No + Do-not-contact ก่อนส่ง (PDPA) | TS-04, TS-09
BR-3 | Maker/Checker ทั้ง import (01-0-4) และส่ง campaign (02-7) | TS-03, TS-08
BR-4 | SLA Lead 24 ชม. เกิน → ดึงคืน + ระงับ LC (5/10/15/20/ถาวร) | TS-17
BR-5 | Lead Scoring: มีเวลานัด=Hot / ไม่มี=Warm | TS-14, TS-17
BR-6 | Retention: Lead ปิดไม่ได้ 3 เดือน → ลบอัตโนมัติ | TS-18
BR-7 | กฎติดต่อสูงสุด 3 ครั้ง → ปิดเคส | TS-18
BR-2 (PDPA) และ BR-3 (Maker/Checker) เป็นความเสี่ยงเชิงกฎหมาย/governance — ถ้าเทสต์ตกมีผลร้ายแรง จัดเป็น P1 เสมอ

## Slide 12
11
⭐ HEADS-UP
11
GrowthAi เปลี่ยนวิธีทดสอบ Campaign
GrowthAi คือเครื่องมือ marketing-automation จริง — Campaign ไม่ใช่ "สร้าง+เลือกช่องทาง" แต่เป็น Visual Flow Builder
[Segment / Contact] → [Decision] → [Condition ตาม tag] → [Action]
yes/no branch ├─ Send email (drag-drop builder)
├─ Send text message
├─ Mobile app push
├─ Send webhook
└─ per-step delay / schedule
ต้องทดสอบ: แต่ละ node แยก + ทั้ง flow แบบ E2E + combinatorial path (yes/no × branch × action) + per-step delay
Tracking ตายตัวต่อ campaign: Total User · Total Send · Total Credit · Total Fail · Total Click · Unique Click (+ drill-down รายคน)

## Slide 13
12
PREPARE
12
Test Data ที่ต้องเตรียมก่อนเทสต์
ชุดข้อมูล | รายละเอียด | ใช้กับ
Customer ปกติ | มีเบอร์+อีเมล · Consent=Y · Inforce | TS-04, TS-09
Customer Consent=No | ต้องถูก exclude | TC-04-07, 09-06
Customer ใน Do-not-contact | เบอร์ตรง do-not-contact list | TC-04-08, 09-06
Customer หลายแหล่ง | เบอร์/อีเมลต่างกัน CIS vs อื่น | TC-09-02
ไฟล์ csv หลายแบบ | ถูก / >5MB / =5MB / column ผิด / ซ้ำ / ว่าง / ไทย | TS-02
LC หลายผลงาน | ทุกงวด / บางงวด / จังหวัดต่าง / กรมธรรม์เท่ากัน | TS-14
Lead Hot / Warm | มีช่วงเวลา / ไม่มีช่วงเวลา | TS-14, TS-17
Lead ซ้ำ | 1 ช่องทาง / 2 ช่องทาง / แบบประกันเหมือน-ต่าง | TS-12
เลขใบคำขอ/กรมธรรม์ | พบทั้งคู่ / พบใบคำขอไม่พบกรมธรรม์ / ไม่พบ | TC-18-03..05
เวลา Assign | 07:00 / 10:00 / 18:00 / 19:00 | TS-17

## Slide 14
13
❓ CLARIFY FIRST
13
ต้องถามให้ชัดก่อนเขียน Expected
SLA 'ครบ 24 ชม.พอดี' นับ inclusive/exclusive? และ นับข้ามวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) หรือนับ 24 ชม.ต่อเนื่อง? (TC-17-03/07/13)
GrowthAi เป็น COTS/SaaS หรือ custom build? — กระทบระดับการทดสอบ (config vs functional) + effort
Send webhook ยิงไประบบไหน (MCMP internal / LC Connect / UW?) — ยังไม่อยู่ใน BRD
Decision vs Condition node ต่างกันเชิง business อย่างไร · LINE Ocean Connect ส่งผ่าน action ใด (หายจาก GrowthAi)
Total Credit / Total Fail สูตรตรงกับ Infobip billing หรือไม่ (reconciliation)
การแก้ Campaign หลังอนุมัติ — ล็อก หรือ ต้องขออนุมัติใหม่? (TC-08-05)
Raw Data Lead Source แสดงหลายช่องทางด้วย comma หรือไม่ (Issue #105 Recheck) · frequency sync RFM (daily vs monthly)
ข้อที่ค้างคำตอบ → ทำ TC เป็น 'Blocked/Draft' ไว้ก่อน อย่าเดา Expected — ถาม BA/SA (piraya.ph) ให้จบก่อนรัน

## Slide 15
14
TEAM SPLIT
14
แบ่งงาน QA1 (Senior) / QA2 (Junior)
จับคู่เป็น 8 workflow chain — QA2 ทำ 'ต้นน้ำ (data/UI)' ป้อนให้ QA1 ทดสอบ 'core logic' ปลายน้ำ ลด false positive
บทบาท | รับผิดชอบหลัก | MD
QA1 Senior | Segment+Tag+RFM · Campaign+Maker/Checker · Auto-Assign+SLA · LC API/Batch · GrowthAi · Test Plan | ≈63.75
QA2 Junior | Data ingestion (LineOA/BZB/GA4/Staff) · SMS+Ads · Lead intake · LC Connect Screens | ≈39.25
QA รวม (ทางการ) ≈102.0 MD = baseline 98.0 + GrowthAi +4.0 · Gap High 5 ข้อ (ดูสไลด์ถัดไป) ควรเป็นงาน QA1 + ขอเพิ่ม ~5–8 MD
8 chains: Segment · Campaign+Activity · Tracking · LINE · Push/App · SMS+Ads · Lead→Auto-Assign · LC Connect

## Slide 16
15
🔴 COVERAGE RISK
15
Gap: อยู่ใน BRD แต่ไม่พบใน WBS
ฟีเจอร์เหล่านี้มี Test Case เขียนไว้แล้วตาม BRD แต่ยังไม่พบ dev task ใน WBS — เสี่ยงว่า 'ไม่มีของให้เทสต์' ต้องยืนยันกับ PM ก่อน
# | Gap | TC ที่รอ | ระดับ
1 | Do-not-contact list (import + exclude) | TC-04-08, 09-06 | High
2 | Exclude Consent=No (PDPA) | TC-04-07 | High
3 | Maker/Checker workflow อนุมัติส่ง Campaign | TS-08 | High
4 | Manual Assign Lead | TS-15 | High
5 | ระงับ LC x วัน (5/10/15/20/ถาวร) | TC-17-10/11 | High
Medium ที่รอยืนยันเช่นกัน: Open tracking (email) · Campaign Monthly Report · Lead Daily Report · Lead Import Excel/CSV · Message object แยก · Preview

## Slide 17
16
BEYOND FUNCTIONAL
16
Non-Functional ที่ต้องครอบคลุม
ด้าน | สิ่งที่ต้องทดสอบ
Performance | Batch Daily 23:00 ต้องเสร็จก่อน 08:00 (ก่อน Automail) · ส่ง Campaign ปริมาณมาก · Load Test
Security | แยกสิทธิ์ Maker/Checker · Lead เข้าถึงเฉพาะ LC เจ้าของ · VPN/VDI สำหรับ WFH · Pentest public link
Integration | FB/Google Ads API · Infobip SMS · OSSS · UW · NBS · QuickSight/S3 · GrowthAi
Data Integrity | Update vs Insert ไม่ duplicate · ยึด CIS เป็น primary · Hash SHA-256 (Staff)
Scheduling | Automail ตรงเวลา (08:00/09:00/13:00) · SLA timer · Retention 3 เดือน
Compatibility | LC Connect บนมือถือ · การแสดง Email/LINE รูปภาพ · encoding ภาษาไทย

## Slide 18
17
EXECUTION
17
Test Execution Workflow & Defect Flow
เตรียม ─► Import TC ─► รัน P1 ก่อน ─► บันทึกผล ─► เจอ Defect ─► แจ้ง Dev ─► Retest ─► ปิด
(Test Data) (Jira/Xray) (ตาม chain) (Pass/Fail) (ระบุ TC+step) (severity) (verify) (closed)
Entry Criteria (เริ่มเทสต์ได้เมื่อ):
build พร้อม · test data เตรียมครบ · integration/stub เชื่อมได้ · Open Issue High ได้คำตอบ
Exit Criteria (จบรอบได้เมื่อ):
P1 ทั้งหมดรัน 100% + ผ่าน · ไม่มี Critical/Blocker ค้าง · defect P2 มีแผนปิด · trace RTM ครบทุก requirement
Defect report ต้องอ้าง TC ID + step + expected/actual + severity + test data ที่ใช้ เพื่อให้ dev reproduce ได้ทันที

## Slide 19
18
GET STARTED
18
Checklist วันแรกของ QA
☐ 1. อ่าน MCMP_Test_Design.md ทั้งไฟล์ (RTM + TC + test data + open issues)
☐ 2. เปิด export\MCMP_Test_Artifacts.xlsx ดู 13 sheets ให้เห็นภาพรวม TC
☐ 3. Import TestCases_Jira.csv (หรือ Xray/TestRail) เข้าเครื่องมือทีม
☐ 4. รับ scope ตาม QA1/QA2 + 8 workflow chain ของตัวเอง
☐ 5. เตรียม Test Data ตามตาราง (Consent=No, do-not-contact, csv boundary, Lead Hot/Warm)
☐ 6. รวบรวม 7 Open Issues → ถาม BA/SA ให้ได้คำตอบก่อนเขียน Expected
☐ 7. ยืนยัน 5 Gap High กับ PM ว่า 'มีของให้เทสต์' ไหม
☐ 8. เริ่มรัน P1 ของ Process ที่รับผิดชอบ → บันทึกผล → แจ้ง defect
ติดปัญหา/ต้องการรายละเอียด TC เพิ่ม: ดูเอกสารในโปรเจกต์ หรือถาม QA Lead — ขอให้ทดสอบสนุกครับ 🚀